海口市秀英区人民检察院

未检法治教育基地建设方案

一、设立目标

为加强对未成年人综合司法保护和法治教育，推动未检工作高水平发展，以“守护青春，关爱成长”为宗旨，旨在加强未成年人法治意识，培树法治观念，预防违法犯罪，用法治为青少年扣好“人生第一粒扣子”，通过专业的设施、先进的功能、温馨的环境，打造一个专业的、科学的、有温度的未检工作品牌教育基地。

二、设立理念

通过建设青少年法治教育基地，来增强未检帮扶预防教育工作的知识性、趣味性、互动性，提升法治教育成效。采用“寓教于乐、寓教于学、寓教于练、寓教于心”的理念，内容辐射未检职能、帮教、预防、保护等4大功能。

三、主要改造内容

将在二楼打造的法治教育区分为四个展区。

展区一：普法教育（绿色法治之树内容：通过点击“检察职能”（对检察工作介绍），“权益保护”（未成年人相关保护条例），“法治故事”（典型案例）

展区二：预防犯罪（法治读本展板形式内容：预防性侵、校园欺凌、毒品犯罪、常见类型），此处增加互动屏、法律迷宫知识问答模块（1.迷宫与问答相结合互动小游戏，根据法治知识储备勇闯迷宫；2.骑动感单车躲避障碍回答法治问题3.百变魔方，将预防性侵内容针对不同年龄设计内容，低龄的从如何认知自己身体隐私部位、如何防范等方面，而对于中高龄则重点以法律与生活关系，遭遇不法侵害如何自救、遵循的规则等方面展示）。

展区三：法律保护（利用聚声罩将一号检察建议内容宣传，利用互动屏将拍摄“两法”微动漫视频进行互动，采用VR体验模式交通安全和消防安全通过高科技手段展示）。

展区四：单独设立毒品专区，以模具+文字内容+互动屏（人吸毒后人体变化立体图形），增强毒品宣传效果。

留言签名区：让参观青少年在此签名留言。

本基地特色为：一是信息化程度高，许多内容将以数字化、视频化方式加载和呈现，针对不同年龄的法治需求；二是互动性、趣味性高，在基地中不仅精心选取典型案例，在“预防犯罪”、“法律保护”区加入VR体验内容，以及互动法律知识问答，通过智能化设备，提升与未成年人的互动性、趣味性。三是毒品犯罪专区，将采用直观的方式，以模具+文字+互动屏方式，让青少年更生动感受毒品的危害后果。四是在法律保护区中设置法治剧场，用于法治微电影、微课讲座、普法课堂小视频的播放，形象生动地向未成年人普及法律知识。

四、组织实施

由第五检察部、办公室、检务督察部组成“法治教育基地”建设小组，共同商议“法治教育基地”建设方案并组织实施。

五、工作措施

为抓好各项任务的落实，确保工作有条不紊地进行，将分三个阶段完成。

（一）构思阶段（2023年12月20日前完成）

认真研究制定实施方案，特别是要对基地的建设思路、展馆内容进行总体谋划，并多方征求意见建议。

（二）设计阶段（2022年3月20日前完成）

1.邀请三家广告公司根据我院具体要求提交设计方案，建设小组根据设计方案提出修改建议，广告公司根据我院修改建议进行修改，直至方案基本满足我院设计要求。

2.三家设计方案最终确定后，提交党组会研究选定。

3.建设小组根据最终选定方案进行议价。

（三）施工阶段（2022年5月20日前完成）

建设小组负责全程施工监督，确保选定广告公司严格按照设计方案进行施工。

海口市秀英区人民检察院

2022年10月10日