财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □√完成结果评价

项目名称：          两房及装备更新维护

项目单位：        海口检察院本级

主管部门：

评价时间：  2017年 1月  1 日至  2017 年 12月 31 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □√项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   □√项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2018年7月30日

项目绩效目标表

项目名称：两房及装备更新维护

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 办案技术装备购置量 | 95%以上 | 95%以上 | 85%-95% | 75%-85% | 85%以下 |
|  | 维修及时率 | 办公楼屋面防水补漏面积1006.9m | >=100% | <100%>=80% | <80%>=60% | <60% |
| 成效指标 | 提高办案自动化和效率5% | 5% | 5%以上 | 3%-5% | 1%-3% | 没有提高 |
|  | 提高电子物证鉴定能力 | 50%以上 | 50%以上 | 40%-49% | 25%-39% | 25%以下 |
|  | 维修完成率 | 办公楼屋面防水补漏面积1006.9m | >=100% | <100%>=80% | <80%>=60% | <60% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海口市人民检察院 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李思阳 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 68531832 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市民生东路8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570125 |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 198.26 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 198.26 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 163.91 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 198.26 |  | 省财政 |  |  |  | 198.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |
| 马德江 |  |  | 监察处处长 |  |  |  | 海口市人民检察院 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周桂芳 |  |  | 公诉一处处长 |  |  |  | 海口市人民检察院 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李 萍 |  |  | 侦查监督处处长 |  |  |  | 海口市人民检察院 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谢列思 |  |  | 法律政策研究室主任 |  |  |  | 海口市人民检察院 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

（两房及装备更新维护）

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

根据新刑诉法对办案工作区和指挥中心的要求和与物业公司、工程公司相关合同，以及我院2016全年、有关开支情况测算。根据新修改刑事诉讼法和高检院业务装备配备标准及相关要求，更新部分办案及技术装备。我院大楼建成时间长，年久失修。每年需进行办公楼日常外墙、地板的维护、补漏、防水、防雷设施的维护、部分办公室的装修和维护、门窗和设施更换等维修活动。 补充和更新部份办案技术设备。

（二）项目绩效目标

进行办公楼日常外墙、地板的维护、补漏、防水、防雷设施的维护、部分办公室的装修和维护、门窗和设施更换等维修活动，补充和更新部份电子物证鉴定、办案技术设备。

（1）我院第一办公区、第二办公区大楼建成时间长，年久失修。每年需要进行办公楼日常外墙、地板的维护、补漏、防水、防雷设施的维护、部分办公室的装修和维护、门窗和设施更换等维修活动,并根据2016年及2017年1-8月份有关开支情况及工程公司测算，我院办公楼外墙补漏、粉刷、围墙、地面改造、更换地面砖、办公室改造、维护大门、发电机等水电设备、清理下水道、维修水电、维护铝合金窗、房门等项目开支预计约967132.90元。

（2）办案装备、设备维修维护费45万元。

（3）购置专业技术设备51.78万元，为提高鉴定能力，提高办案证据的合法性和准确性，达到对案件的计算机电子数据进行恢复提取，针对苹果系列、手机话单、短信、微信以及时视频等相关数据进行恢复和提取，需购置专业技术设备：a. 电子数据取证设备升级6.78万元，XRY升级（一年）4.5万元；eDEC狼蛛（一年）1万元;FTK（一年）1.28万元；；b. 检委会设备更新15万元；c.手机超级解锁器（大连睿海RH-5800）18万元；d. 手机取证综合分析软件（平航PF5100）12万元。

（4）购买办案业务用设备422980元，其中联想笔记本电脑20台*5300元=106000元，联想台式电脑30台*6566元=196980元,格力空调30部*4000元=120000元。

（一）项目资金到位情况分析

该项目计划投资198.26万元，实际到位资金198.26万元，资金来源于省级财政拨款，到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

该项目资金共计198.26万元，其中维修（护）费127.48万元，办公设备购置费用27.79万元，专用设备购置43万元。

（三）项目资金管理情况分析

2017年度该项目所有资金实行专款专用，项目支出均具有相关的授权审批，资金授付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目部门建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于经常性项目，由本单位自行组织实施，实施过程均按照相关法律法规及本部门制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析

该项目目标设定依据充分、明确、合理，绩效目标完成情况较高，项目实施建设过程中符合国家法律法规，在省人民检察院、海口市委的正确领导下，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻省第七次党代会精神，认真落实第六次全省检察工作会议的工作部署，紧紧围绕海口经济社会发展大局，忠实履行法律监督职责，深入推进平安海口、法治海口和过硬队伍建设，各项检察工作稳中有进。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目2017年预算198.26万元，计划投资额198.26万元，实际支出163.91万元。通过合理使用，尽量减少重复开支，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

该项目2017年预算198.26万元，计划投资额198.26万元，实际支出163.91万元。通过控制成本的合理使用，减少不必要开支，有效节约了成本，提高资金使用情况。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目在2017年底已经全部完成，预算支出进度率达到82.67%，完成项目指标。

（2）项目完成质量

该项目是按照工作的需求逐步进行，进行办公楼日常外墙、地板的维护、补漏、防水、防雷设施的维护、部分办公室的装修和维护、门窗和设施更换等维修活动，补充和更新部份电子物证鉴定、办案技术设备为工作目标并保质保量完成。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成，2017年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目预期目标已完成，我院第一办公区、第二办公区大楼进行办公楼日常维修维护，为全院干警提供安全良好的办公环境。办案装备、设备维修维护及购置为广大干警提供良好办公条件，大力提高办案效率，更加促进社会法制进程使更加公平、公正。

4. 项目的可持续性分析

该项目为我院提供更完善的办公环境及设备，促进社会法制建设的进程，财政每年均拨付两房及装备更新维护，对财政资金实施全过程监督。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

绩效管理工作执行良好。从部门项目规范体系及相应的目标设定，到后续的预算项目立项评级、绩效目标设置以及绩效自评工作，再到全年部门整体支出绩效管理及年度评价工作，绩效管理理念已充分体现在预算管理工作的方方面面。该项目整体发挥的社会效益明显，我院第一办公区、第二办公区大楼进行办公楼日常维修维护，为全院干警提供安全良好的办公环境。办案装备、设备维修维护及购置为广大干警提供良好办公条件，大力提高办案效率，更加促进社会法制进程使更加公平、公正。经评价小组综合分析，项目平均分为98分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

预算安排要有前瞻性、科学化、精细化，建立有效的预算管理制度和资金使用计划，防止资金拨付过快支出过慢现象，即时反馈预算支出的实际进度，做好预算执行前期准备工作，切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度。

# 按照项目管理制度及中心财务管理规定相关制度组织实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范有序。

建议加强对部门项目的预算管理编制，缩小部门实际项目支出和预算差异，对已下达指标的项目应按时规划并实施，及时完成项目建设。建议完善预算管理，进一步做细、做实、做准预算，严格执行预算，如因特殊情况需要调整预算的应当严格按程序报批；建立预算执行全过程动态监控机制，健全预算绩效管理体系，提高预算执行的准确率。

七、其他需说明的问题

无